KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT CHO 5 NGƯỜI (theo tuần, theo trang, theo vai trò)

🎯 TỔNG QUAN DỰ ÁN

Website Healthcare gồm:

- Trang chủ

- Trang giới thiệu

- Trang dịch vụ

- Trang bác sĩ

- Đăng ký / đăng nhập

- Trang đặt lịch khám (có CRUD và lịch hẹn)

- Dashboard người dùng (lịch sử khám, thông tin cá nhân)

- Admin (quản lý: bác sĩ, lịch hẹn, dịch vụ) → nếu giảng viên yêu cầu "web động"

Tech: HTML + CSS + JS + PHP (hoặc NodeJS) + MySQL

🗂️ PHÂN CÔNG CHO 5 NGƯỜI (rất rõ ràng)

🟦 Người 1 (Trưởng nhóm): Trang chủ + điều phối + ghép code

Task:

- Code trang chủ: banner, menu, bộ nhận diện, mục giới thiệu ngắn, dịch vụ nổi bật, footer.

- Tạo cấu trúc folder chuẩn của dự án.

- Là người merge code của 4 thành viên khác.

- Review giao diện để thống nhất style.

Output:

- index.html

- assets/css/main.css

- assets/js/main.js

🟩 Người 2: Trang Giới thiệu + Trang Dịch vụ

Task:

- Trang About (sứ mệnh, tầm nhìn, đội ngũ, ảnh minh họa).

- Trang Services (liệt kê dịch vụ, mô tả, giá tham khảo).

- Tạo component dùng chung (header/footer) nếu nhóm muốn.

Output:

- about.html

- services.html

🟧 Người 3: Trang Bác sĩ + Trang liên hệ

Task:

- Trang Doctors: danh sách bác sĩ, chuyên môn, ảnh, lịch làm việc.

- Trang Contact: bản đồ, form liên hệ (JS validate).

- Nếu có API giả → tự tạo JSON bác sĩ.

Output:

- doctors.html

- contact.html

- data/doctors.json (nếu cần)

🟥 Người 4: Đăng ký – Đăng nhập – Quên mật khẩu

Task:

- Form đăng ký

- Form đăng nhập

- Kiểm tra hợp lệ bằng JS

- Xử lý backend đăng ký/login (PHP/MySQL hoặc NodeJS)

- Lưu session người dùng

Output:

- login.html

- register.html

- forgot.html

- auth.php hoặc auth.js

🟪 Người 5: Đặt lịch khám (Booking) + Dashboard người dùng

Task:

- Trang đặt lịch: chọn bác sĩ, chọn thời gian, mô tả triệu chứng.

- Lưu thông tin vào database.

- Trang Dashboard người dùng: xem lịch sử khám, thông tin cá nhân.

- Có thể thêm chức năng hủy lịch.

Output:

- booking.html

- dashboard.html

- API booking (PHP/NodeJS)

- Bảng MySQL: appointments

📅 KẾ HOẠCH THEO TUẦN (3 tuần – EASY FOLLOW)

🕐 Tuần 1 – Lên ý tưởng + làm giao diện tĩnh + phân chia xong

🎯 Mục tiêu

- Vẽ sơ bộ UI (Figma hoặc vẽ tay).

- Hoàn thành toàn bộ HTML + CSS tĩnh (chưa cần backend).

Người thực hiện

- Cả nhóm mỗi người làm trang được phân.

Checklist Tuần 1

- Dàn layout chung (header, menu, footer)

- Trang chủ hoàn chỉnh

- About / Services xong

- Doctors / Contact xong

- Login/Register giao diện xong

- Booking/Dashboard giao diện xong

- Kho màu chung (xanh – trắng) được thống nhất

🕒 Tuần 2 – Làm backend + JS + kết nối DB

🎯 Mục tiêu

- Các chức năng động chạy được:

  - Đăng nhập

  - Đăng ký

  - Lấy danh sách bác sĩ

  - Đặt lịch khám

  - Admin CRUD (nếu cần)

Checklist Tuần 2

- Tạo database

- Kết nối PHP/NodeJS

- Login chạy được session

- Đặt lịch lưu vào DB

- Dashboard hiển thị lịch khám

- Admin có thể xem/sửa lịch

🕓 Tuần 3 – Hoàn thiện + test + chuẩn bị thuyết trình

🎯 Mục tiêu

- Sửa lỗi

- Làm đẹp giao diện

- Viết báo cáo + slide

Checklist Tuần 3

- Ghép code cuối cùng

- Test lỗi toàn bộ

- Tối ưu file CSS

- Viết báo cáo (mình có thể viết giúp)

- Tạo slide nhóm (mình cũng làm giúp được)

- Chuẩn bị demo